**2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าที่ตกค้าง  หมู่ที่ 1 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนครัวเรือนที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | -กองช่าง  -อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| 2 | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าที่ตกค้าง  หมู่ที่ 5 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนครัวเรือนที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | -กองช่าง  -อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| 3 | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าที่ตกค้าง  หมู่ที่ 6 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนครัวเรือนที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | -กองช่าง  -อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| 4 | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 7 | เพื่อขยายเฟสไฟฟ้าให้มีความแรงเพิ่มขึ้นจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 7 | เพื่อเพิ่มเฟสจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงหมู่ที่ 7 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | -กองช่าง  -อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| 5 | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 9 | เพื่อขยายเฟสไฟฟ้าให้มีความแรงเพิ่มขึ้นจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 9 | เพื่อเพิ่มเฟสจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงหมู่ที่ 9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | -กองช่าง  -อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| 6 | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 10 | เพื่อขยายเฟสไฟฟ้าให้มีความแรงเพิ่มขึ้นจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และหมู่ที่ 10 | เพื่อเพิ่มเฟสจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงหมู่ที่ 10 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | -กองช่าง  -อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| 7 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย ตง.ถ88-013 แยกทางหลวงหมายเลข 4225 (ต้นปรง) – วังทอง หมู่ที่ 1 | เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืน | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย ตง.ถ88-013 แยกทางหลวงหมายเลข 4225 (ต้นปรง) – วังทอง หมู่ที่ 1 | 100,000 |  |  |  |  | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | -กองช่าง  -อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| 8 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสาย ตง.ถ88-001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ช่องหาร - พรุเตียว) หมู่ที่ 3 | เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืน | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสาย ตง.ถ88-001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ช่องหาร - พรุเตียว) หมู่ที่ 3 | 50,000 |  |  |  |  | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | -กองช่าง  -อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| 9 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายซอยบ้านนายสมปอง หมู่ที่ 7 | เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืน | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายซอยบ้านนายสมปอง หมู่ที่ 7 | 60,000 |  |  |  |  | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | -กองช่าง  -อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| 10 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สาย ตง.ถ88-024 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-007 (บางนาว) – กลางบ้านวังทอง หมู่ที่ 8 | เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืน | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สาย ตง.ถ88-024 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-007 (บางนาว) – กลางบ้านวังทอง หมู่ที่ 8 | 60,000 |  |  |  |  | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | -กองช่าง  -อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| 11 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 10 |  |  |  | 2,000,000 |  | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค | -กองช่าง  -อุดหนุนงบประมาณให้การประปาส่วนภูมิภาค |
| 12 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สายควนกลอย -ควนขวาง-ควนตะเคียน หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 | 1,800,000 |  |  |  |  | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค | -กองช่าง  -อุดหนุนงบประมาณให้การประปาส่วนภูมิภาค |
| 13 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสายในควน – บางกุ้ง หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 |  | 1,800,000 |  |  |  | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค | -กองช่าง  -อุดหนุนงบประมาณให้การประปาส่วนภูมิภาค |

**1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | ติดตั้ง ปรับปรุงบำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน หมู่ที่ 1 | เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  ม. 1 และการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟสาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่ชำรุดเสียหาย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | กองช่าง |
| 2 | ติดตั้ง ปรับปรุงบำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน หมู่ที่ 2 | เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  ม. 2 และการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟสาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่ชำรุดเสียหาย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | กองช่าง |
| 3 | ติดตั้ง ปรับปรุงบำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน หมู่ที่ 3 | เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  ม. 3 และการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟสาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่ชำรุดเสียหาย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | กองช่าง |
| 4 | ติดตั้ง ปรับปรุงบำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน หมู่ที่ 4 | เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  ม. 4 และการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟสาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่ชำรุดเสียหาย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | กองช่าง |
| 5 | ติดตั้ง ปรับปรุงบำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน หมู่ที่ 5 | เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  ม. 5 และการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟสาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่ชำรุดเสียหาย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | กองช่าง |
| 6 | ติดตั้ง ปรับปรุงบำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน หมู่ที่ 6 | เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  ม. 6 และการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟสาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่ชำรุดเสียหาย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | กองช่าง |
| 7 | ติดตั้ง ปรับปรุงบำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน หมู่ที่ 7 | เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  ม. 7 และการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟสาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่ชำรุดเสียหาย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | กองช่าง |
| 8 | ติดตั้ง ปรับปรุงบำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน หมู่ที่ 8 | เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  ม. 8 และการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟสาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่ชำรุดเสียหาย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | กองช่าง |
| 9 | ติดตั้ง ปรับปรุงบำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน หมู่ที่ 9 | เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  ม. 9 และการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟสาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่ชำรุดเสียหาย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | กองช่าง |
| 10 | ติดตั้ง ปรับปรุงบำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน หมู่ที่ 10 | เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  ม. 10 และการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟสาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่ชำรุดเสียหาย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | กองช่าง |
| 11 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม) สาย ตง.ถ88-007 ต่อเขตเทศบาลตำบลวังวิเศษ  (วังทอง) –  บางนาว หมู่ที่ 2 | เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในเวลากลางคืน | เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม) สาย ตง.ถ88-007 ต่อเขตเทศบาลตำบลวังวิเศษ (วังทอง) – บางนาว หมู่ที่ 2 |  | 50,000 |  |  |  | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในคมนาคม | กองช่าง |
| 12 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนกลอย หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนกลอย  หมู่ที่ 5 | 1,000,000 |  |  |  |  | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| 13 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอ่าวกลาง  หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอ่าวกลาง  หมู่ที่ 10 | 1,000,000 |  |  |  |  | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| 14 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สายในควน – บางกุ้ง หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านสายในควน - บางกุ้ง  หมู่ที่ 6 |  |  |  |  | 1,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| 15 | ปรับปรุงและขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | ปรับปรุงและขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 |  |  | 200,000 |  |  | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| 16 | ปรับปรุงและขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | ปรับปรุงและขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 | 200,000 |  |  |  |  | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค | -กองช่าง |
| 17 | ปรับปรุงและขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | ปรับปรุงและขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 | 200,000 |  |  |  |  | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| 18 | ปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์จ่ายน้ำประปา ระบบประปาหมู่บ้าน  วังวิเศษ หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | ระบบประปาหมู่บ้าน  วังวิเศษ หมู่ที่ 7 |  | 4,000,000 |  |  |  | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| 19 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบ้านบางนาว  หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบ้านบางนาวมีประสิทธิภาพดีขึ้น |  | 500,000 |  |  |  | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ | ประชาชนจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| 20 | ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอตลอดปี | บ่อบาดาล  หมู่ที่ 5 | 500,000 |  |  |  |  | จำนวน  บ่อบาดาล | ประชาชนจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| 21 | ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล บริเวณสามแยกบ้านนายประนอม เดชสงค์ หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอตลอดปี | บ่อน้ำบาดาลบริเวณสามแยกบ้านนายประนอม  เดชสงค์ หมู่ที่ 10 |  | 500,000 |  |  |  | จำนวน  บ่อบาดาล | ประชาชนจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| 22 | ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล บริเวณบ้านนายสาคร สุจริต หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอตลอดปี | บ่อน้ำบาดาลบริเวณบ้านนายสาคร สุจริต หมู่ที่ 2 | 500,000 |  |  |  |  | จำนวน  บ่อบาดาล | ประชาชนจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |

หมู่ที่ 1

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 23 | ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ต้นปรง –  ทอนแจ้ (โรงรม)  หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 1,790 เมตร |  |  |  | 7,808,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 24 | ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย (ลิกไนต์)-ต่อเขตเทศบาลตำบลวังวิเศษ (สวนมหาราช) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 1,700 เมตร |  |  | 7,800,000 |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 25 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-038 แยกทางหลวงหมายเลข 4225 (บ้านนายสมัคร) - โรงรม | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,791 เมตร |  |  | 4,480,000 |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 26 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโต๊ะสี - ทอนแจ้ หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 9 ระยะที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 800 เมตร |  | 2,549,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 27 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-037 แยกทางหลวงหมายเลข 4225 (ห้วยไม่แห้ง) - ต่อเขตเทศบาลตำบลวังวิเศษ (ลิกไนต์) ระยะที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 200 เมตร | 500,000 |  |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 28 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-037 แยกทางหลวงหมายเลข 4225 (ห้วยไม่แห้ง) - ต่อเขตเทศบาลตำบลวังวิเศษ (ลิกไนต์) ระยะที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 1,200 เมตร |  | 2,950,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 29 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สาย (โรงรม–ลิกไนต์)  หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 500 เมตร |  |  | 359,000 |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 30 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายบ้านนายสด ทรัพย์ส่ง –  สระน้ำบ้านนายสมพร หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 750 เมตร |  |  |  | 538,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 31 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายบ้านนายผ่อน  หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 1,200 เมตร |  |  |  | 862,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 32 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายลิกไนท์ – วัดราษฎร์รังสรรค์ (เทศบาล) หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 600 เมตร |  |  | 431,000 |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 33 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายทุ่งเคียม  หมู่ที่ 1 – ทอนแจ้ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 1,000 เมตร |  |  |  | 718,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง30 |
| 34 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สาย ส.ป.ก. (โรงรม) – ลิกไนต์ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 500 เมตร |  |  |  |  | 359,000 | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 35 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายบ้านนายรื่น – หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร |  |  |  |  | 718,000 | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 36 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุสายลิกไนต์ – มหาราช  หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,900 เมตร |  |  |  | 1,365,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 37 | ปรับปรุงถนนสาย ตง.ถ88-028 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-001 (ลิกไนต์) – ต่อเขตเทศบาลตำบลวังวิเศษ (สวนมหาราช) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 700 เมตร | 210,000 |  |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 38 | ปรับปรุงถนน  สายห้วยไม่แห้ง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 1,000 เมตร |  |  |  | 458,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 39 | ปรับปรุงถนน  สายบ้านนายชุ่ม –โต๊ะสี หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 4 อ่าวตง | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 500 เมตร |  |  |  | 158,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 40 | ปรับปรุงถนน  สายทุ่งเคี่ยม –ทอนแจ้ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 700 ม. |  |  |  | 321,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 41 | ปรับปรุงถนนสาย  ตง.ถ88-011 ต่อ เขตเทศบาลตำบล  วังวิเศษ (ลิกไนต์) – ทอนแจ้ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 2,100 เมตร |  |  | 963,000 |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 42 | ปรับปรุงถนน ตง.ถ88-028 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-011 (ลิกไนต์)-ต่อเขตเทศบาลตำบลวังวิเศษ (สวนมหาราช) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 700 เมตร |  |  |  | 210,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 43 | ปรับปรุงถนน ตง.ถ88-013 แยกทางหลวงหมายเลข 4225 (ต้นปรง) –  วังทอง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 440 เมตร |  |  | 201,000 |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 44 | ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวนบนาปี๊ | เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย | ปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงซ่อมแซมนบนาปี๊ หมู่ที่ 1 ในด้านต่าง ๆ ได้แก่  -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  -ก่อสร้างศาลาพักผ่อน  -ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ  -ก่อสร้างห้องน้ำ ช - ญ เป็นต้น |  |  | 3,000,000 |  |  | จำนวนนักท่องเที่ยว/ปี | สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักและเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในเขตบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ | กองช่าง |

หมู่ที่ 2

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 45 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายห้วยน้ำดำ – บางนาว | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 3,000 เมตร |  |  |  | 2,155,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 46 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายบางนาว - ห้วยสะพานจันทร์ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 1,500 เมตร |  |  |  |  | 1,077,000 | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 47 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  ถนนสายใสยูง – ห้วยยิงช้าง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร |  |  |  |  | 2,155,000 | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 48 | ปรับปรุงถนนสายบางนาว – ห้วยสะพานกอด หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 1,200 เมตร |  |  | 550,000 |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 49 | ขุดลอกนบห้วยน้ำดำพร้อมก่อสร้างถนนลาดยางและไฟฟ้ารอบสระ | เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย | ขุดลอกนบห้วยน้ำดำพร้อมก่อสร้างถนนลาดยางและไฟฟ้ารอบสระ หมู่ที่ 2 |  |  | 10,000,000 |  |  | จำนวนนักท่องเที่ยว/ปี | สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักและเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในเขตบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ | กองช่าง |

หมู่ที่ 3

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 50 | ก่อสร้างถนนลาดยาง ตง.ถ88-015 ต่อเขต อบต.กะลาเส (พรุเตียว)-ต่อเขต อบต.วังมะปราง (บางนา) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 1,670 เมตร |  | 7,306,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 51 | เสริมผิวลาดยาง ตง.ถ88-001 แยกทางหลวงหมายเลข 4  (ช่องหาร)-พรุเตียว | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 3,240 เมตร |  |  |  |  | 6,488,000 | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 52 | เสริมผิวลาดยาง ตง.ถ88-015 ต่อเขต อบต.กะลาเส (พรุเตียว) – ต่อเขต อบต.วังมะปราง  (บางนา) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร |  | 4,005,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 53 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุสายถ้ำเขาดิน | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 265 เมตร |  | 135,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 54 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายบ้านนายเทียม เชื่อม  สายบ้านนายสุวรรณ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 1,500 เมตร |  |  | 1,077,000 |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 55 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายบ้านนายสมบัติ  เอียดชูทอง หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 500 เมตร |  |  |  |  | 248,000 | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 56 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายบ้านนางไกร หมู่ที่ 3 - อ่างเก็บน้ำบ้านวังวิเศษ หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 400 ม. |  |  | 287,000 |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 57 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุสายบ้านนายสวาท เชื่อมสายเข้าถ้ำเขาดิน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 1,000 เมตร |  |  |  | 497,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 58 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุสายป่ายืด (บ้านนายสมปอง – บ้านนายประสาร)  หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 2,000 เมตร |  |  | 1,437,000 |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 59 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ สายบ้านนายสุวรรณ – ห้วยแค หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 3,000 เมตร |  |  |  |  | 2,155,000 | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 60 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายบ้านนายสวาท – ถ้ำเขาดิน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร |  |  |  |  | 745,000 | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 61 | ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำเขาดิน | เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย | ปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงซ่อมแซมถ้ำเขาดิน หมู่ที่ 3 ได้แก่  -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  -ก่อสร้างศาลาพักผ่อน  -ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ  -ก่อสร้างห้องน้ำ ช - ญ เป็นต้น |  |  |  |  | 3,000,000 |  | สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักและเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในเขตบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ | กองช่าง |
| 62 | ก่อสร้างถนนสายรอบถ้ำเขาดิน หมู่ที่ 3 | เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว | ถนนสายรอบถ้ำเขาดิน หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 10 กิโลเมตร |  |  |  | 7,174,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักและเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในเขตบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ | กองช่าง |

หมู่ที่ 4

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 63 | เสริมผิวลาดยางสาย ตง.ถ88-008 แยกทางหลวงชนบท ตง 1016 (บ้านใต้) – ต่อเขตเทศบาลตำบลวังวิเศษ (บ้านใต้) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 869 เมตร | 1,465,000 |  |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 64 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตง.ถ 88- 017 แยกทางหลวงชนบท ตง 1016 (วังวิเศษ) – ในบ้าน ระยะที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 700 เมตร | 1,720,000 |  |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 65 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายบ้านนายจรวย  สุขเสน – ทางหลวงชนบท (หมู่ที่ 4) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง  สะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร |  |  |  | 248,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |

หมู่ที่ 5

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 66 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-019 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-003 (ต้นพลับ) - ต่อเขต อบต.วังมะปราง (บางลึก) ระยะที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 160 เมตร | 500,000 |  |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 67 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-019 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-003 (ต้นพลับ) - ต่อเขต อบต.วังมะปราง (บางลึก) ระยะที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,040 เมตร |  | 3,260,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 68 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายประปา  (นบตาเจียร – ควนยวนนก)  หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 1,500 เมตร |  |  | 745,000 |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 69 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายบ้านลุงจี้ ศรีเมฆ – บ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 1,200 เมตร |  |  |  | 862,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 70 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายควนกลอย – ต้นไทร หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 1,500 เมตร |  | 1,077,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 71 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายรอบป่าชุมชน หมู่ที่ 5  บ้านควนตะเคียน | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 2,000 เมตร |  |  |  | 994,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 72 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายบ้านนางเปื้อม ขวัญนิมิต  (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 800 เมตร |  |  |  | 574,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 73 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายในควน – บางลึก หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 3,000 เมตร |  | 2,155,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 74 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายต้นไทร – บ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 1,000 เมตร |  |  | 718,000 |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 75 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายบ้านป้าต้า – หมู่ที่ 8 วังมะปราง | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร |  |  |  |  | 718,000 | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 76 | ปรับปรุงถนน สาย ตง. ถ 88-019 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-003(ต้นพลับ) – ต่อเขต อบต.วังมะปราง (บางลึก) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 1,360 เมตร |  |  |  |  | 430,000 | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 77 | ปรับปรุงถนนสายบ้านนางเปื้อม หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 750 เมตร |  |  | 237,000 |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 78 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ สายบ้านนางเปื้อม เชื่อมหมู่ที่ 14 ตำบลเขาวิเศษ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 700 เมตร | 590,000 |  |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |

หมู่ที่ 6

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 79 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยสมสุข | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 750 เมตร |  |  |  | 1,886,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 80 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ควนหินเพิง) – ควนตอยา หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 650 เมตร |  | 1,638,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 81 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-021  (ในควน) - บางกุ้ง | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 504 เมตร |  |  | 1,340,000 |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 82 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายบ้านสุลี่ บุญเนื่อง หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บางกุ้ง | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 600 เมตร |  | 298,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 83 | ปรับปรุงถนน  สายซอยสมสุข หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 1,000 เมตร |  |  | 316,000 |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 84 | ปรับปรุงถนนสายในควนเชื่อมหมู่ที่ 14 ตำบลเขาวิเศษ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,030 เมตร |  | 830,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |

หมู่ที่ 7

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 85 | ก่อสร้างถนนลาดยาง ตง.ถ88-022 รอบสระเก็บน้ำบ้าน  วังวิเศษ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,120 บาท |  | 10,000,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก/สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักและเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในเขตบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ | กองช่าง |
| 86 | เสริมผิวลาดยาง ตง.ถ88-022 รอบสระเก็บน้ำบ้านวังวิเศษ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 880 เมตร |  | 1,764,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 87 | เสริมผิวลาดยาง ตง.ถ88-004 แยกทางหลวงชนบท  ตง 1016 (บ้านใต้) – ต่อเขตเทศบาลตำบลวังวิเศษ (วังวิเศษ) ระยะที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 311 เมตร |  | 630,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 88 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายบ้านนายไพ บัวรักษ์ หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 2,000 เมตร |  |  |  | 1,437,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 89 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายบ้านนายสมปอง เพ็งพาจร  หมู่ที่ 7 – เทศบาล ซอย 7 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 1,800 เมตร |  |  | 894,000 |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 90 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายบ้านนายชิต เอียดมีศรี –  บ้านนายสมปอง เพ็งพาจร  หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 500 เมตร |  |  |  | 248,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 91 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายชิต เอียดมีศรี –  บ้านนายสมปอง เพ็งพาจร  หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 100 เมตร | 250,000 |  |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 92 | ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสระเก็บน้ำบ้านวังวิเศษ | เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย | ปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงซ่อมแซมสระเก็บน้ำบ้านวังวิเศษ หมู่ที่ 7 ได้แก่  -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  -ก่อสร้างศาลาพักผ่อน  -ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ  -ก่อสร้างห้องน้ำ ช - ญ เป็นต้น |  |  |  |  | 3,000,000 | จำนวนนักท่องเที่ยว/ปี | สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักและเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในเขตบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ |  |

หมู่ที่ 8

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 93 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-034 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-023  (บ้านนางหม้วน) –  ต่อเขตเทศบาลตำบลวังวิเศษ (ลิกไนต์) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 678 เมตร |  | 1,707,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 94 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ควนหินเพิง) – ควนตอยา หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,280 เมตร | 4,074,000 |  |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 95 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-013 แยกทางหลวงหมายเลข 4225 (ต้นปรง) –  วังทอง | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 600 เมตร |  |  | 2,275,000 |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 96 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-035 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง. 88-023 (บ้านนายแจ้ง) – วังทอง | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 363 เมตร |  | 825,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 97 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-035 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-023 (บ้านนายแจ้ง) - วังทอง (ระยะที่ 2) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 163 เมตร | 400,000 |  |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 98 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-036 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-023  (ทุ่งนา) – บางนาว | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 850 เมตร |  | 2,135,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 99 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  ถนนสาย  ต้นกอ – เทศบาล | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร |  |  |  |  | 248,000 | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 100 | ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-023 (ควนตอยา) – บางนาว | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 550 เมตร |  |  |  | 174,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 101 | ปรับปรุงถนน ตง.ถ88-023 แยกทางหลวงหมายเลข 4  (ควนหินเพิง) –  ควนตอยา หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 1,280 เมตร |  |  | 405,000 |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |

หมู่ที่ 9

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 102 | ก่อสร้างถนนลาดยาง ตง.ถ88-025 แยกทางหลวงหมายเลข 4278 (ทอนแจ้) – โต๊ะสี หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 2,300 เมตร | 10,000,000 |  |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 103 | ก่อสร้างถนนลาดยาง ตง.ถ88-031 แยกทางหลวงหมายเลข 4278 (ทอนแจ้) – ต่อเขต อบต.อ่าวตง (บางคราม) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 490 เมตร |  |  |  |  | 1,900,000 | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 104 | ก่อสร้างถนนลาดยางสายต้นปรง – ทอนแจ้ (โรงรม) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 1,790 เมตร |  | 7,808,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 105 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-025 แยกทางหลวงหมายเลข 4278 (ทอนแจ้) – โต๊ะสี (ระยะที่ 3) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 150 เมตร | 500,000 |  |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 106 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-025 แยกทางหลวงหมายเลข 4278 (ทอนแจ้) – โต๊ะสี (ระยะที่ 4) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 220 เมตร |  | 710,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 107 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-031 แยกทางหลวงหมายเลข 4278 (ทอนแจ้) - ต่อเขต อบต.อ่าวตง (บางคราม) ระยะที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 180 เมตร | 500,000 |  |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 108 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-031 แยกทางหลวงหมายเลข 4278 (ทอนแจ้) - ต่อเขต อบต.อ่าวตง (บางคราม) ระยะที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 310 เมตร |  | 800,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 109 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-026 แยกทางหลวงหมายเลข 4278 (ควนนกหิน) – ทอนแจ้ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 400 เมตร |  | 1,000,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 110 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุสายในทุ่ง – สวน ร.9 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 2,500 เมตร |  |  |  | 1,796,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 111 | ปรับปรุงถนน ตง.ถ88-025 แยกทางหลวงหมายเลข 4278 (ทอนแจ้) - โต๊ะสี หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 520 เมตร | 164,000 |  |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 112 | ปรับปรุงถนนสายโต๊ะสี – ทอนแจ้ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 1,850 เมตร |  | 570,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 113 | ปรับปรุงถนน ตง.ถ88-031 แยกทางหลวงหมายเลข 4278 (ทอนแจ้) – ต่อเขต อบต.อ่าวตง (บางคราม) หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 490 เมตร | 155,000 |  |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |

หมู่ที่ 10

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 114 | ก่อสร้างถนนลาดยางแยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-006  (อ่าวกลาง) - ต่อเขต อบต.กะลาเส  (ไทรทอง) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 1,250 เมตร |  |  |  | 5,490,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 115 | ก่อสร้างถนนลาดยาง ตง.ถ88-026 แยกทางหลวงหมายเลข 4278 (ควนนกหิน) – ทอนแจ้ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 1,400 เมตร |  |  |  |  | 5,180,000 | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 116 | ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ตง.ถ88-032 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-006 (ต้นไทร) – ทอนแจ้ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 850 เมตร |  | 2,600,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 117 | เสริมผิวลาดยาง สาย ตง.ถ088-006 แยกทางหลวงหมายเลข 4278 (อ่าวกลาง) – ต่อเขต อบต.อ่าวตง  (บางคราม) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร |  |  |  |  | 7,650,000 | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 118 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-026 แยกทางหลวงหมายเลข 4278 (ควนนกหิน) – ทอนแจ้ (ระยะที่ 2) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร | 500,000 |  |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 119 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-026 แยกทางหลวงหมายเลข 4278 (ควนนกหิน) – ทอนแจ้ (ระยะที่ 3) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,020 เมตร |  | 2,550,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 120 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-032 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-006 (ต้นไทร)–ทอนแจ้ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 850 เมตร |  |  |  |  | 3,135,000 | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 121 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตง.ถ88-033 สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-006(ห้วยหูโตน) – ต่อเขต อบต.อ่าวตง (บางคราม) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 240 เมตร |  |  |  |  | 619,000 | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 122 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-002 (ช่องหาร) – ต่อเขต อบต.กะลาเส (สระน้ำ คพต.) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 887 เมตร |  |  |  |  | 2,826,000 | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 123 | ปรับปรุงถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-006  (อ่าวกลาง) - ต่อเขต อบต.กะลาเส  (ไทรทอง) | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,250 เมตร |  | 560,000 |  |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 124 | ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ  สายบ้านเหียน แก้วทองศร –  บ้านนายนิยม ชูแก้ว หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 300 เมตร |  |  | 149,000 |  |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | มีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | กองช่าง |
| 125 | ก่อสร้างถนน,บันได เพื่อการเดินทางสู่ควนปลวกล้อน | เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว | ก่อสร้างถนน,บันได เพื่อการเดินทางสู่ควนปลวกล้อน หมู่ที่ 10 |  |  |  | 6,000,000 |  | ระยะทางที่ดำเนินการ | สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักและเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในเขตบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ | กองช่าง |
| 126 | ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวควนปลวกล้อน | เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย | ปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงซ่อมแซมควนปลวกล้อน หมู่ที่ 10 ได้แก่  -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  -ก่อสร้างศาลาพักผ่อน  -ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ  -ก่อสร้างห้องน้ำ ช - ญ เป็นต้น |  |  |  | 3,000,000 |  | จำนวนนักท่องเที่ยว/ปี | สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักและเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในเขตบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว | กองช่าง |
| 127 | ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ | เพื่อให้มีที่จอดรถยนต์ให้เพียงพอ | กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร รวมพื้นที่ 216  ตร.ม. | 450,000 |  |  |  |  | จำนวนโรงจอดรถยนต์ | ประชาชนมีความสะดวกในการจอดรถรถยนต์ | กองช่าง |
| 128 | ก่อสร้างโรงจอด รถจักรยานยนต์ | เพื่อให้มีที่จอด รถจักรยานยนต์ให้เพียงพอ | กว้าง 2.5 เมตร ยาว 16 เมตร รวมพื้นที่ 40 ตร.ม. | 200,000 |  |  |  |  | จำนวนโรงจอดรถจักรยานยนต์ | ประชาชนมีความสะดวกในการจอดรถจักรยานยนต์ | กองช่าง |
| 129 | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง |
| 130 | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 2 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง |
| 131 | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 3 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง |
| 132 | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 4 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง |
| 133 | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 5 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง |
| 134 | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 6 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง |
| 135 | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 7 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง |
| 136 | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 8 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง |
| 137 | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 9 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง |
| 138 | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนถ่ายผลผลิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว | บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน หมู่ที่ 10 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง |

**1.3 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร | ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณอ่างเก็บน้ำหมู่ที่ 1 |  |  | 1,000,000 |  |  | จำนวนฝายน้ำล้น | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 2 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร | ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณอ่างเก็บน้ำหมู่ที่ 2 |  |  | 1,000,000 |  |  | จำนวนฝายน้ำล้น | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 3 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร | ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณอ่างเก็บน้ำหมู่ที่ 4 |  |  |  | 1,000,000 |  | จำนวนฝายน้ำล้น | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 4 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร | ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณอ่างเก็บน้ำหมู่ที่ 8 |  |  |  |  | 1,000,000 | จำนวนฝายน้ำล้น | ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 5 | ปรับปรุง ซ่อมแซม  แหล่งน้ำ  ฝายน้ำล้น  หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอตลอดปี | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค – บริโภค | กองช่าง |
| 6 | ปรับปรุง ซ่อมแซม  แหล่งน้ำ  ฝายน้ำล้น  หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอตลอดปี | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค – บริโภค | กองช่าง |
| 7 | ปรับปรุง ซ่อมแซม  แหล่งน้ำ  ฝายน้ำล้น  หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอตลอดปี | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค – บริโภค | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 8 | ปรับปรุง ซ่อมแซม  แหล่งน้ำ  ฝายน้ำล้น  หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอตลอดปี | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค – บริโภค | กองช่าง |
| 9 | ปรับปรุง ซ่อมแซม  แหล่งน้ำ  ฝายน้ำล้น  หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอตลอดปี | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค – บริโภค | กองช่าง |
| 10 | ปรับปรุง ซ่อมแซม  แหล่งน้ำ  ฝายน้ำล้น  หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอตลอดปี | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค – บริโภค | กองช่าง |
| 11 | ปรับปรุง ซ่อมแซม  แหล่งน้ำ  ฝายน้ำล้น  หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอตลอดปี | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค – บริโภค | กองช่าง |
| 12 | ปรับปรุง ซ่อมแซม  แหล่งน้ำ  ฝายน้ำล้น  หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอตลอดปี | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำในการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค – บริโภค | กองช่าง |
| 13 | ขุดลอกสระน้ำห้วยน้ำดำ หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอตลอดปี | ขุดลอกสระน้ำห้วยน้ำดำ หมู่ที่ 2 |  |  | 10,000,000 |  |  | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการเกษตร | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 14 | ขุดลอกนบนาปี๊ | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอตลอดปี | ขุดลอกนบนาปี๊พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 |  |  |  | 10,000,000 |  | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการเกษตร | กองช่าง |
| 15 | ขุดลอกสระน้ำ คพต. | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอตลอดปี | ขุดลอกสระน้ำ คพต. หมู่ที่ 10 |  |  |  |  | 1,000,000 | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการเกษตร | กองช่าง |

**1.4 แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | การปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ระบบประปา อบต. | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอตลอดปี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จัดหา เพื่อการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา และค่าใช้จ่าย  ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลระบบประปา | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนผู้ใช้น้ำ | ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภค – บริโภค อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

**2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ | สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ที่ 5,6 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม/ปี | กลุ่มอาชีพได้มีเงินทุนในการต่อยอดหรือขยายการดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น | -สำนักปลัด  -อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ |
| 2 | ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มทำไม้กวาด | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มทำไม้กวาด | สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มทำไม้กวาดหมู่ที่ 10 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม/ปี | กลุ่มอาชีพได้มีเงินทุนในการต่อยอดหรือขยายการดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น | -สำนักปลัด  -อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ |
| 3 | ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเลื้ยงปลาในกระชัง | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง | สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ที่ 7 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม/ปี | กลุ่มอาชีพได้มีเงินทุนในการต่อยอดหรือขยายการดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น | -สำนักปลัด  -อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ |
| 4 | ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 1 | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มเพาะเห็ด | สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มเพาะเห็ดหมู่ที่ 1 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม/ปี | กลุ่มอาชีพได้มีเงินทุนในการต่อยอดหรือขยายการดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น | -สำนักปลัด  -อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ |
| 5 | ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ  ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชนหมู่ที่ 1 – 10 ตำบลวังมะปรางเหนือ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม/ปี | ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ | สำนักปลัด |
| 6 | อบรมให้ความรู้การจัดทำปุ๋ยหมักชีวิภาพ | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีความรู้.ในการจัดทำปุ๋ยหมักชีวิภาพ | ประชาชนหมู่ที่ 1 – 10 ตำบลวังมะปรางเหนือ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม/ปี | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการทำปุ๋ยหมักชีวิภาพ | สำนักปลัด |

**2.2 แผนงานการเกษตร**

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่ประชาชน | ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม/ปี | ศูนย์ฯ มีงบประมาณในการดำเนินงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล | สำนักปลัด |
| 2 | สนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ และ พันธุ์สัตว์ | เพื่อให้ประชานมีอาชีพและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ | สนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์ไม้  พันธุ์สัตว์ให้แก่ประชาชน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม/ปี | ประชาชนได้รับพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ทำให้ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ | สำนักปลัด |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

**3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป**

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์และวารสารรวมทั้งหนังสือต่าง ๆ | เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง | จัดหาสิ่งพิมพ์และหนังสือต่าง ๆสำหรับที่ทำการ อบต. และที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนที่อ่านหนังสือพิมพ์ | ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | จัดทำวารสาร  สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ | เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ อบต. ให้สาธารณชนได้ทราบ | -จัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ของ อบต.  -จัดทำป้ายปิดประกาศข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนและบุคคลที่สนใจได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย | สำนักปลัด |

**3.2 แผนงาน การศึกษา**

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | |  | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1. | อาหารเสริม(นม) | เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางโภชนาการให้กับเด็กนักเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียน | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | จำนวน นร./ปี | เด็กนักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ | สำนักปลัด |
| 2. | อาหารกลางวัน | เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางโภชนาการให้กับเด็กนักเรียน | สนับสนุนงบประมาณสำหรับอาหารกลางวันแก่นักเรียน จำนวน 2 โรง | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | จำนวน นร./ปี | เด็กนักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ | สำนักปลัด |
| 3. | วันเด็กแห่งชาติ | เพื่อพัฒนาเด็กให้มีการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็ก ส่งเสริมการเรียนการสอน จัดประสบการณ์ตรงแก่นักเรียน | นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้เห็นคุณค่าของวันเด็ก ได้ประพฤติปฎิบัติตามอย่างที่ดี | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวน  นร./ปี | เด็กนักเรียนมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมและได้แสดงความ สามารถ มีความสนุกสนาน | สำนักปลัด |

**3.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานพร้อมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีทักษะเกี่ยวกับภาษาต่างชาติเพื่อการสื่อสารเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว  พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างชาติเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในตำบลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนกิจกรรม/ปี | เด็ก เยาวชนและประชาชนมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างชาติและสามารถสื่อสารได้ | สำนักปลัด |

**3.4 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | การส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ดำเนินการจัดกิจกรรมและการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนได้มีส่วนร่วมและได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 2 | จัดงานวันสำคัญทางราชการ  รัฐพิธี และทางศาสนา | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในวันสำคัญในงานรัฐพิธี, งานหรือกิจกรรมทางราชการและกิจกรรมทางศาสนา | สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันสำคัญทางราชการ รัฐพิธีและทางศาสนาเช่น วันพ่อแห่งชาติ, วันแม่, วันสารทไทย, วันวิสาขบูชา ,  วันสงกรานต์ ฯลฯ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนได้มีส่วนร่วมและได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 3 | ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง | ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอาคารอเนกประสงค์ | 1,000,000 |  |  |  |  | จำนวนลานกีฬาและอาคารอเนกประสงค์ | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ | สำนักปลัด |
| 4 | ปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง | ปรับปรุงลานกีฬา |  | 200,000 |  |  |  | จำนวนลานกีฬา | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ | สำนักปลัด |
| 5 | ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง | ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ 10 |  | 1,000,000 |  |  |  | จำนวนลานกีฬา | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ | สำนักปลัด |
| 6 | จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายประจำลานกีฬา หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง | จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายประจำลานกีฬา หมู่ที่ 10 |  |  |  |  | 200,000 | จำนวนอุปกรณ์ออกกำลังกาย | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ | สำนักปลัด |
| 7 | จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายประจำอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง | จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายประจำอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 |  |  |  |  | 100,000 | จำนวนอุปกรณ์ออกกำลังกาย | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ | สำนักปลัด |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | |  | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | รณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การรณรงค์และจัดทำแนวเขตที่สาธารณ  ประโยชน์ ต่าง ๆ ฯลฯ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นและเป็นการคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ | สำนักปลัด |
| 2 | เฝ้าระวังและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | อาสาสมัครการเฝ้าระวังและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นและเป็นการคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ | สำนักปลัด |
| 3 | รณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม้ไผ่วิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ประชาชนตำบลวังมะปรางเหนือ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นและเป็นการคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ | สำนักปลัด |
| 4 | การดำเนินกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ และกิจกรรม ฟื้นฟู คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับสองข้างทาง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | กิจกรรม/ปี | ธรรมชาติได้รับการดูแลและฟื้นฟูสภาพให้สมบูรณ์ | สำนักปลัด |
| 5 | ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติบริเวณที่สาธารณะ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กิจกรรม/ปี | ธรรมชาติได้รับการดูแลและฟื้นฟูสภาพให้สมบูรณ์ | สำนักปลัด |
| 6 | อนุรักษ์พันธุกรรมพืช | เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | ประชาชนหมู่ที่ 1 – 10 ตำบลวังมะปรางเหนือ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนพืช | เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช | สำนักปลัด |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อการอยู่ดีมีสุข**

**5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | การรณรงค์ ป้องกันเพื่อลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุ | จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุลดลง | สำนักปลัด |
| 2 | การรณรงค์ ป้องกันเพื่อลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุ | จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุลดลง | สำนักปลัด |
| 3 | พัฒนาศักยภาพชุดหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของชุดหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย | สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ ชุดหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | กิจกรรม/ปี | เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของชุดหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย | สำนักปลัด |
| 4 | จัดทำป้ายบอกทาง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายบอกทางในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง | จัดทำป้ายบอกทางในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนป้าย/ปี | เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางและการคมนาคม | กองช่าง |
| 5 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความปลอดในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| 6 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 2 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความปลอดในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| 7 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 3 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความปลอดในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| 8 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 4 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความปลอดในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| 9 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 5 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความปลอดในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| 10 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 6 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความปลอดในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| 11 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 7 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความปลอดในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| 12 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 8 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความปลอดในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| 13 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 9 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความปลอดในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| 14 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือและตำบลใกล้เคียงได้รับความสะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 10 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีความปลอดในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| 15 | จัดซื้อภาชนะเก็บน้ำ(ถังน้ำ/โอ่งน้ำ) | เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง | จัดซื้อถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20 ถัง สำหรับ 10 หมู่บ้าน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนถังน้ำที่จัดซื้อ | ประชาชนมีภาชนะในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค – บริโภค | สำนักปลัด |

**5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท |
| 1. | โครงการสืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนสวัสดิการฯ | เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ และได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น | เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ และได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุมีขวัญกำลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง | สำนักปลัด |
| 2 | สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ | เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้ดีขึ้น | สำหรับการช่วยเหลือประชาชนในเขต อบต. ที่มีฐานะยากจนหรือเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเช่นส่งเสริม อาชีพ,ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ฯลฯ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ | ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ | จัดอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 4 | ก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวังมะปรางเหนือ | เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ | ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มาใช้บริการที่ อบต. | ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับความสะดวกมากขึ้น | สำนักปลัด |

**5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | ปรับปรุงและซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 | เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง | ระบบเสียงตามสายหมู่ที่ 1 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น |  |
| 2 | ปรับปรุงและซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 | เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง | ระบบเสียงตามสายหมู่ที่ 2 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น |  |
| 3 | ปรับปรุงและซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 3 | เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง | ระบบเสียงตามสายหมู่ที่ 3 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| 4 | ปรับปรุงและซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 4 | เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง | ระบบเสียงตามสายหมู่ที่ 4 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| 5 | ปรับปรุงและซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 | เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง | ระบบเสียงตามสายหมู่ที่ 5 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| 6 | ปรับปรุงและซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 | เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง | ระบบเสียงตามสายหมู่ที่ 6 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| 7 | ปรับปรุงและซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 | เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง | ระบบเสียงตามสายหมู่ที่ 7 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| 8 | ปรับปรุงและซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 | เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง | ระบบเสียงตามสายหมู่ที่ 8 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| 9 | ปรับปรุงและซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 9 | เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง | ระบบเสียงตามสายหมู่ที่ 9 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| 10 | ปรับปรุงและซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 | เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง | ระบบเสียงตามสายหมู่ที่ 10 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนจุดที่ดำเนินการ | ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| 11 | ก่อสร้างโรงเรือนทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ | ก่อสร้างโรงเรือนการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ |  |  |  |  | 500,000 | จำนวนโรงเรือน | ประชาชนสามารถนำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพมาใช้ในชีวิตประจำวัน | กองช่าง |
| 12 | ฝึกอาชีพการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร | เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุมีอาชีพเพื่อการดำรงชีพ | นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ  วังวิเศษ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ | นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุมีอาชีพในการดำรงชีพ | สำนักปลัด |
| 13 | ฝึกอาชีพการทำขนมไทย | เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุมีอาชีพเพื่อการดำรงชีพ | นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ  วังวิเศษ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ | นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุมีอาชีพในการดำรงชีพ | สำนักปลัด |
| 14 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลวังมะปรางเหนือ | 1.เพื่อให้สตรีได้เรียนรู้พัฒนาตนเองและครอบครัว  2.เพื่อให้สตรีได้พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคม สู่ยุค 4.0  3.เพื่อส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นำของสตรีให้เป็นพลังสำคัญของชาติ  4.เพื่อให้สตรีมีความรู้ มีคุณประโยชน์ สตรีต้องก้าวทันสังคมยุคปัจจุบัน | ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้พัฒนาตนเองและครอบครัว เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมสู่ยุค 4.0 และเสริมสร้างภาวะผู้นำของสตรีให้เป็นพลังสำคัญของชาติ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละของจำนวนผู้ผ่านการอบรม | สามารถเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีตำบลวังมะปรางเหนือ | สำนักปลัด |
| 15 | โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด | เยาวชนและประชาชน หมู่ ๑ - ๑๐ ตำบลวังมะปรางเหนือ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือลดน้อยลง | สำนักปลัด |

**5.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | |  | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | วังมะปรางเหนือรักสุขภาพ | เพื่อให้นักกีฬาได้มีอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันและส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน | -สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาแต่ละหมู่บ้าน  -ส่งเสริมการออกกำลังกาย | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | จำนวนสถานที่ ที่ได้รับการสนับสนุน | นักกีฬาของแต่ละหมู่บ้านและนักกีฬาของโรงเรียนได้มีอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม | สำนักปลัด |
| 2 | การจัดการแข่งขันกีฬา อบต.  วังมะปรางเหนือ ต้านยาเสพติด | เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชน เยาวชน ในพื้นที่ อบต.วังมะปรางเหนือ ใช้เวลาว่างในการออก  กำลังกาย หันมาดูแลสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด | เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง และสร้างความสามัคคี | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนได้ร่วมการแข่งขันกีฬา มีร่างกายที่แข็งแรงและสร้างความสามัคคี | สำนักปลัด |
| 3 | การส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ | เพื่อส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นที่ อบต.เป็นเจ้าภาพและหน่วยงานอื่นเป็นเจ้าภาพ | ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีร่างกายที่แข็งแรงและสร้างความสามัคคี | สำนักปลัด |

**5.5 แผนงานสาธารณสุข**

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | การสนับสนุนสาธารณสุข  มูลฐาน | เพื่อให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนมีงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงานต่าง ๆ | สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 15,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | การรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาโรคที่มีแมลงและแมงเป็นพาหะ | เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ | สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การป้องกัน การควบคุมและการดูแลรักษาให้ห่างไกลจาก - โรคไข้เลือดออก  - โรคชิคุนกุนยา รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯ ล ฯ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนรู้วิธีการป้องกัน และรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 1 | เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล | ประชาชนหมู่ที่ 1 บ้าน  ต้นปรง | ๑3,00๐ | ๑3,00๐ | ๑3,00๐ | ๑3,00๐ | ๑3,00๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 4 | สืบสานพระราชปณิธาน  สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1 | เพื่อกระตุ้นให้สตรีในหมู่บ้านตรวจเต้านมด้วยตนเอง | แกนนำสตรีในหมู่ที่ 1 บ้านต้นปรง | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 5 | อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ประชาชนหมู่ที่ 1 บ้านต้นปรง | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 6 | พัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 2 | เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มี  การพัฒนาและทำความ  สะอาดบ้านตามหลักสุขา  ภิบาล | ประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านบางนาว | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 7 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ  ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 2 | เพื่อกระตุ้นให้สตรีในหมู่  บ้านตรวจเต้านมด้วยตน  เองและเพื่อเป็นการ  ค้นหาและเฝ้าระวัง  มะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น | แกนนำสตรีในหมู่ที่ 2 บ้านบางนาว | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 8 | ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 2 | เพื่อให้ความรู้เรื่องการ  ควบคุมป้องกันโรคขาดสาร  ไอโอดีนแก่ประชาชนใน  พื้นที่ | ประชาชนหมู่ที่ 2 บ้าน  บางนาว | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 9 | ควบคุมโรคขาดสสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 3 | เพื่อให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนแก่ประชาชน /เยาวชน และเด็กวัยเรียน | เด็กวัยเรียน ร.ร.ช่องหาร ประชาชน /เยาวชน หมู่ที่ ๓ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 10 | ปรับปรุงภาวะโภชนาการและ  สุขภาพอนามัย ตามพระราชดำริ  ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 3 | เพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชน เด็กวัยเรียน เยาวชน เรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่ ถูกหลักโภชนาการอาหาร | ประชาชน /เยาวชน หมู่ที่ ๓ และเด็กวัยเรียนโรงเรียนบ้านช่องหาร | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 11 | ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 3 | เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปีที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการบริการที่เหมาะสม และได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อช่วยให้  แม่มีภาวะโภชนาการและ  สุขภาพอนามัยที่ดี เด็กเกิด  รอด มีการเจริญเติบโตและ  พัฒนาการได้เต็มศักยภาพ | ประชาชน /เยาวชน หมู่ที่ ๓ และเด็กวัยเรียนโรงเรียนบ้านช่องหาร | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 12 | พัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 4 | เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มี  การพัฒนาและทำความ  สะอาดบ้านตามหลักสุขา  ภิบาล | ประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านใต้ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 13 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4 | เพื่อกระตุ้นให้สตรีใน  หมู่บ้านตรวจเต้านมด้วย  ตนเองและลดอัตราการ  ตายด้วยโรคมะเร็งของสตรี  ในหมู่บ้าน | แกนนำสตรีในหมู่ที่ ๔ บ้านใต้ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 14 | ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ความรู้เรื่องการ  ควบคุมป้องกันโรคขาด  สารไอโอดีนแก่  ประชาชนในพื้นที่ | ประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านใต้ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 15 | พัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ 5 ของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิ  ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มี  การพัฒนาและทำความ  สะอาดบ้านตาม  หลักสุขาภิบาล | ประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านควนตะเคียน | 20,0๐๐ | 20,0๐๐ | 20,0๐๐ | 20,0๐๐ | 20,0๐๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 16 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ ๕ | เพื่อกระตุ้นให้สตรีในหมู่  บ้านตรวจเต้านมด้วยตนเอง  และลดอัตราการตายด้วยโรค  มะเร็งของสตรีในหมู่บ้าน | สตรีในหมู่ที่ 5 บ้านควนตะเคียน | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 17 | อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความ  รู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ  เบื้องต้นสำหรับ  ประชาชน | ประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านควนตะเคียน | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 18 | ควบคุมโรคขาดสสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 6 | เพื่อให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนแก่  ประชาชน /เยาวชน และเด็กวัยเรียน | -เด็กวัยเรียน ร.ร. สวนป่าฯ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังมะปรางเหนือ  -ประชาชน /เยาวชน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังมะปรางเหนือ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 19 | ปรับปรุงภาวะโภชนาการและ  สุขภาพอนามัย ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชน ผู้ปกครอง เด็กวัยเรียน เยาวชน เรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่ ถูกหลักโภชนาการอาหาร | -ประชาชน /เยาวชน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังมะปรางเหนือ  -เด็กวัยเรียนโรงเรียนสวนป่าฯ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังมะปรางเหนือ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 20 | ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตาม  พระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 | เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปีที่อยู่ในถิ่น  ทุรกันดาร ได้รับการบริการที่เหมาะสม และได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ | - ประชาชน /เยาวชน หมู่ที่ ๖ ตำบล  วังมะปรางเหนือ  -เด็กวัยเรียนโรงเรียนสวนป่าฯ | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 21 | พัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 7 | เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มี  การพัฒนาและทำความ  สะอาดบ้านตาม  หลักสุขาภิบาล | ประชาชนหมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 22 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 7 | เพื่อกระตุ้นให้สตรีใน  หมู่บ้านตรวจเต้านมด้วย  ตนเองและลดอัตราการตาย  ด้วยโรคมะเร็งของสตรีใน  หมู่บ้าน | แกนนำสตรีในหมู่ที่ 7 บ้านวังวิเศษ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 23 | ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 7 | เพื่อให้ความรู้เรื่องการควบ  คุมป้องกันโรคขาดสาร  ไอโอดีนแก่ประชาชนในพื้นที่ | ประชาชนหมู่ที่ ๗ บ้านวังวิเศษ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 24 | ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  หมู่ที่ ๘ บ้านวังทอง | เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปต้อง | ประชาชนหมู่ที่ 8 บ้าน  วังทอง | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 25 | พัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 8 | เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มี  การพัฒนาและทำความ  สะอาดบ้านตาม  หลักสุขาภิบาล | ประชาชนหมู่ที่ 8 บ้าน  วังทอง | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 26 | ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแก่ประชาชนในพื้นที่ | ประชาชนหมู่ที่ 8 บ้าน  วังทอง | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 27 | พัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 9 | เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มี  การพัฒนาและทำความ  สะอาดบ้านตาม  หลักสุขาภิบาล | ประชาชนหมู่ที่ 9 บ้านทอนแจ้ | ๑4,00๐ | ๑4,00๐ | ๑4,00๐ | ๑4,00๐ | ๑4,00๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 28 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 9 | เพื่อกระตุ้นให้สตรีในหมู่  บ้านตรวจเต้านมด้วยตน  เองและเพื่อเป็น  การค้นหาและเฝ้าระวัง  มะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น | แกนนำสตรีในหมู่ที่ ๙ บ้านทอนแจ้ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 29 | อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้  และทักษะการรักษา  พยาบาลเบื้องต้น | ประชาชนหมู่ที่ 9 บ้านทอนแจ้ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 30 | ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  หมู่ที่ 10 บ้าน  อ่าวกลาง | เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปต้อง  ได้รับการตรวจสุขภาพประจำทุกปี | ประชาชนหมู่ที่ 10 บ้านอ่าวกลาง | 12,00๐ | 12,00๐ | 12,00๐ | 12,00๐ | 12,00๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 31 | พัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 10 | เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล | ประชาชนหมู่ที่ 10 บ้านอ่าวกลาง | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 32 | ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแก่ประชาชนในพื้นที่ | ประชาชนหมู่ที่ 10 บ้านอ่าวกลาง | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | 10,00๐ | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 33 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | การรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า | สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การป้องกัน การควบคุมและการดูแลรักษาให้ห่างไกลจาก – โรคพิษสุนัขบ้า ฯ ล ฯ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนรู้วิธีการป้องกัน และรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ | สำนักปลัด |
| 34 | การรณรงค์ ควบคุม การป้องกันและการแก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษ | เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะไม่พึงประสงค์เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน | แก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี | สำนักปลัด |
| 35 | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง | เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลและรักษาความสะอาดบ้านเรือนและชุมชน มีการเตรียมความพร้อมให้กับภาคประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อรองรับการจัดการขยะรูปแบบใหม่ | สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การรักษาความสะอาดและการอบรมเกี่ยวกับการกำจัดขยะ เป็นต้น  -จัดประกวดการดูและรักษาความสะอาด ตามโครงการ **“บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่”** | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนจะมีจิตสำนึกในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเรือนและชุมชน | สำนักปลัด |
| 36 | เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ | เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อแก่ประชาชนตำบลวังมะปรางเหนือ | ประชาชนในเขตตำบลวังมะปรางเหนือ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดต่อ | สำนักปลัด |
| 37 | ธนาคารขยะ | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงการดูแลและรักษาความสะอาดของบ้านเรือนและชุมชน | สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมจัดซื้อขยะที่สามารถนำไป รีไซด์เคิล และมุ่งเน้นให้ทุกคน รู้คุณค่าของขยะ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนกลุ่ม/ปี | ประชาชนจะมีจิตมีสำนึกในเรื่องการดูแลความสะอาดของบ้านเรือนและชุมชน | สำนักปลัด |
| 38 | เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนในเขตตำบลวังมะปรางเหนือ | ประชาชนในเขตตำบลวังมะปรางเหนือ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) | ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) | สำนักปลัด |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร**

**6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | โครงการ อบต. เคลื่อนที่ | เพื่อออกบริการ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ บริการตัดผมฟรีตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและนวดแผนไทย | ออกบริการประชาชนทุกหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต. หมู่บ้านๆ ละ 1 ครั้ง | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนมีความสะดวกในการเข้ารับบริการอย่างทั่วถึง | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองโดยการเสนอปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำไปสู่การแก้ไข | จัดเวทีประชาคมทั้ง 10 หมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | กิจกรรม/ปี | ปัญหาความเดือดร้อนได้รับการแก้ไขและพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการปรับปรุง ที่ทำการ อบต. | เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสะดวก | ปรับปรุงที่ทำการ อบต.  วังมะปรางเหนือ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนครั้งที่ดำเนินการ | ประชาชน มีสถานที่ในการดำเนินการกิจกรรมอย่างสะดวกและปลอดภัย | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง | -รณรงค์ ประชาสัมพันธ์หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องและทั่วถึง  -ดำเนินการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ฯลฯ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 5 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังมะปรางเหนือ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยให้ประชาชนรู้จักออม | จัดกิจกรรมและสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับสมาชิกกองทุน ฯ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนสมาชิก | ประชาชนมีนิสัยรักการออม | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชาติ | จัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติโดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | กิจกรรม/ปี | ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี เทิดทูนพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันของชาติ | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการหน้าบ้านน่ามองหลังบ้านน่าชม | เพื่อเป็นแรงกระตุ้น เด็ก เยาวชนประชาชน กลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชนรวมถึงเครือข่ายต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้าน ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและการร่วมแรงร่วมใจในการการพัฒนาหมู่บ้านมุ่งเน้นพัฒนาให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน เพื่อพัฒนาไปสู่หมู่บ้านแห่งความสุข | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมและรางวัลจูงใจในการการพัฒนาการบริหารจัดการหมู่บ้าน ของแต่ละหมู่บ้านที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ มีหลักการบริหารจัดการที่ดีในทุก ๆ ขั้นตอนและกระบวนการที่ผ่านการตรวจสอบ ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นที่ยอมรับ สามารถต่อยอดเป็นหมู่บ้านแห่งความสุข และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในตำบลได้ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ | ทุกหมู่บ้านมีการพัฒนาและมีแรงจูงใจในการพัฒนาหมู่บ้านของตนให้มีการบริหารจัดการที่ดี | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับอำเภอวังวิเศษ) | จัดตั้งสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนครั้ง/ปี | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานที่กลาง ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอวังวิเศษ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.วังมะปรางเหนือ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | กิจกรรม/ปี | บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อปท.และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | สมาชิกสภา อบต.  ผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาคมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | กิจกรรม/ปี | สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาคม มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 11 | โครงการกำจัดวัชพืชสองข้างทางภายในเขต อบต.  วังมะปรางเหนือ | เพื่อกำจัดวัชพืชบริเวณสองข้างทาง | บริเวณสองข้างทางในเขตตำบลวังมะปรางเหนือ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กิจกรรม/ปี | ถนนสองข้างทางในเขตตำบลวังมะปรางเหนือมีความสะอาด | สำนักปลัด |
| 12 | โครงการปรับปรุงเส้นทางระบบการจ่ายน้ำประปา | เพื่อปรับปรุงเส้นทางระบบการจ่ายน้ำประปา พื้นที่หมู่ที่ 4,7 และ หมู่ที่ 2 ตำบลวังมะปราง | การบริหารจัดการเส้นทางระบบการจ่ายน้ำประปาเป็นไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในปัจจุบัน | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | ข้อมูลการปรับปรุงเส้นทางการจ่ายน้ำประปา | องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือมีระบบการจ่ายน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | กองคลัง  กองช่าง |
| 13 | โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจัดเก็บรายได้ด้วยระบบสารสนเทศ | เพี่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | การจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำประปาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถจัดเก็บรายได้ให้เกิดความเหมาะสม | 25,000 | 20,000 | 10,000 | - | - | จำนวนผู้ใช้น้ำประปาและรายได้จัดเก็บค่าน้ำประปาครบถ้วน | องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือมีระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีที่มีประสิทธิภาพ | กองคลัง |
| 14 | โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี | เพี่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน | การบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน | องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือมีระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีที่มีประสิทธิภาพ | กองคลัง |
| 15 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่จำเป็น | พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ฯลฯ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ | สำนักปลัด |
| 16 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.วังมะปรางเหนือ | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ อบต.วังมะปรางเหนือ | บริเวณ อบต.วังมะปรางเหนือตามรูปแบบแปลนที่ อบต. กำหนด | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ | อบต.วังมะปรางเหนือมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม | สำนักปลัด |
| 17 | พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ อบต. | เป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญาเว็ปไซด์ การต่ออายุโดเมนเนมรายปี ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศต่าง ๆ ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตรายเดือน เป็นต้น | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | กิจกรรมที่นำเสนอ/ปี | ประชาชนและบุคคลที่สนใจได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย | สำนักปลัด |
| 18 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำสังคมอยู่ดีมีสุข | เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต นำธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพเกิดทักษะในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข | ประชาชนตำบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1 -10 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต | สำนักปลัด |
| 19 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน ค่าสมานาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ | สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ เด็กนักเรียน เยาวชน และบุคลากร | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | ผู้เข้าร่วมมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 20 | โครงการหมู่บ้านพลเมืองคุณภาพ | เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนดำเนินชีวิตตามแนวทางวิถีประชาธิปไตย | ประชาชนตำบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1 -10 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนผู้เข้าร่วม | ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินชีวิตแนวทางวิถีประชาธิปตย | สำนักปลัด |

**6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | โครงการฝึกอบรม ทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) | เพื่อส่งเสริมให้ประชากรในชุมชน/หมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมเป็นแกนนำและกำลังหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) มีความรู้ความสามารถ | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวน อปพร. | ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านร่วมเป็นแกนนำและกำลังหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัย | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง สมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) | เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในหมู่บ้านและตำบล เข้าไปมีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น ปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อย การรายงานข่าวต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน สอดรับกับแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวน อปพร. | มีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ | เพื่อจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาระบบการปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ มีความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย | จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล  วังมะปรางเหนือ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนจิตอาสา | จำนวนจิตอาสาเพิ่มขึ้น 6% | สำนักปลัด |
| 4 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณอาคารที่ทำการ อบต.วังมะปรางเหนือ | เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ อบต.วังมะปรางเหนือ | อบต.วังมะปรางเหนือ | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ติดตั้งกล้อง CCTV แล้วเสร็จ | ประชาชนผู้ติดต่อราชการมีความปลอดภัย | สำนักปลัด |